**joke schauvliege**

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

antwoord

op vraag nr. 202 van 13 december 2016

van lydia peeters

1. Op 26 september 2016 gebeurde de eerstesteenlegging. De funderingen, landhoofden en middenpijlers van het ecoduct zijn intussen in volle aanbouw. De laatste reeks funderingspalen werd geboord ter hoogte van landhoofd 2 (buitenring). Deze werken werden afgerond net voor de kerstperiode. Tegelijkertijd werd de bouw van landhoofd 1 (binnenring) ingezet. Dat gebeurde in 3 moten gewapend beton van elk om en bij de 20 meter breed. De fundering en de wanden van deze drie moten werden eveneens uitgevoerd voor het kerstverlof.
2. Het bestek voor de ontwerpstudie is in opmaak. De studie zal in 2017 worden gestart. Het eindrapport is voorzien voor medio 2018. De timing voor de concrete realisatie wordt bepaald op basis van de opgeleverde studie.

3-5. Ik verwijs naar het gecoördineerd antwoord op schriftelijke vraag nr. 1139 van 17 mei 2016. Er zijn sindsdien geen nieuwe projecten bijgekomen.